FINAL RELEASE & ACCEPTANCE DOSSIER گزارش نهایی انتشار نسخهٔ پذیرفته‌شدهٔ ریاضی‌یار ششم بستن پروندهٔ ممیزی: انتشار کنترل‌شده، اعتبارسنجی مجدد و تعیین تکلیف یافته‌ها خط مبنا ممیزی: 1a90e4fa383aefb684e852480448aa35acbd7a01 نسخهٔ منتشرشده (محصول): d39c15e0f98ed88f47d65f7f3df3a03b89e7c1f6 تاریخ انتشار: ۲۰۲۶-۱۰-۳۰ (۸ آبان ۱۴۰۵) کنترل‌ها: ۲۲۰/۲۲۰ آزمون + typecheck + lint + build + CI + Deploy — همگی سبز تصمیم: ACCEPTED WITH MINOR ISSUES انتشار کنترل‌شده و قابل بازبینی ریاضی‌یار ششم

فهرست مطالب

۱. شناسنامهٔ انتشار و وضعیت Git

۲. توضیح اختلاف اعداد اعلام‌شدهٔ commitها (۱۲، ۱۷، ۱۸)

۳. کنترل‌های کیفیت روی SHA منتشرشده (+ تفکیک آزمون‌های جدید)

۴. تعیین تکلیف یافته‌های ممیزی (۲۱ اعلام‌شده + ۱ مکمل)

۵. ماتریس پوشش کتاب رسمی (+ تطبیق چهار موضوع)

۶. امنیت، حریم خصوصی و سازگاری داده‌ها

۷. خروجی واقعی CI و Deployment

۸. فهرست مستندات تحویلی و مسیر دقیق آن‌ها

۹. موارد باز و ریسک‌های باقی‌مانده

۱۰. تصمیم نهایی

# ۱. شناسنامهٔ انتشار و وضعیت Git

جدول ۱ — شناسنامهٔ مخزن پیش و پس از انتشار کنترل‌شده

| مورد | مقدار ثبت‌شده |
| --- | --- |
| Repository / Branch | github.com/aresmaeily2/RYAZI-YAR-SIX — شاخهٔ main |
| HEAD پیش از push | d39c15e0f98ed88f47d65f7f3df3a03b89e7c1f6 (18 commit ممیزی جلوتر از origin) |
| origin/main پیش از push | 1a90e4fa383aefb684e852480448aa35acbd7a01 (خط مبنا ممیزی‌شده) |
| عملیات انتشار | git push origin main — fast-forward «1a90e4f..d39c15e»، بدون force و بدون بازنویسی تاریخچه |
| origin/main پس از push | d39c15e0f98ed88f47d65f7f3df3a03b89e7c1f6 — تأیید یکسانی با git ls-remote |
| درخت کار | تمیز (صفر فایل تغییرنکرده)؛ نویسندهٔ هر ۱۸ commit فقط aresmaeily2 |
| Backup پیش از push | download/ryazi-yar-six-pre-push-20261030-0740.bundle (کل شاخه‌ها، 2.7MB) |
| جزئیات کامل | audit/publish/GIT_STATE.md (فهرست ۱۸ commit با SHA کامل، فایل‌ها و علت) |

تغییرات ممیزی صرفاً شامل کارهای ممیزی است: ۶ commit اصلاحی مستندشده + ۱۲ commit مستندسازی شواهد؛ هر ۳۵ فایل تغییرکرده داخل محدودهٔ همین پروژه‌اند و هیچ فایلی از پروژهٔ دیگری وارد مخزن نشده است. شاخهٔ محلی adaptive-learning (پایهٔ قدیمی 5c179cb) هیچ commit ممیزی ندارد.

# ۲. توضیح اختلاف اعداد اعلام‌شدهٔ commitها (۱۲، ۱۷، ۱۸)

شمارش مستقل فعلی با git rev-list شمار commitهای ممیزی روی خط مبنا را ۱۸ نشان می‌دهد (6 اصلاحی + 12 مستندسازی). عدد ۱۷ شمارِ commitها در لحظهٔ نگارش گزارش نهایی ممیزی بود — متن همان گزارش تصریح می‌کند «۱۷ commit ممیزی (HEAD: ffcb643)»، یعنی پیش از commitشدن خود گزارش (که commit هجدهم است). عدد ۱۲ نیز شمار commitهای «مستندسازی/شواهد» در تفکیک نوع کار است (12 مستندسازی + 6 اصلاح = 18). بنابراین سه عدد، سه تصویر لحظه‌ای از یک زنجیرهٔ در حال تکمیل بودند؛ عدد مرجع نهایی ۱۸ است و هیچ commit گم‌شده یا اضافه‌ای وجود ندارد.

# ۳. کنترل‌های کیفیت روی SHA منتشرشده

جدول ۲ — نتایج واقعی کنترل‌ها (کد محصول: d39c15e)

| کنترل | نتیجهٔ واقعی | شاهد |
| --- | --- | --- |
| آزمون‌ها (vitest) | ۲۲۰ از ۲۲۰ سبز — ۱۴ فایل آزمون | audit/publish/controls/controls-local.txt و test-full-output.txt |
| typecheck (tsc -b) | پاک (exit 0) | همان فایل، بخش TYPECHECK |
| lint (eslint .) | پاک (exit 0) | همان فایل، بخش LINT |
| build تولیدی | موفق — index-8Q5aoPxI.js با حجم 385.46 کیلوبایت | همان فایل، بخش BUILD + هش SHA-256 ثبت‌شده |
| CI روی SHA منتشرشده | موفق — اجرای 41021683845 (ثبت 2026-10-30T07:42Z) | audit/publish/ci/ci-run-d39c15e.json |
| Deploy به Pages | موفق — اجرای 41021683761 (ثبت 2026-10-30T07:42Z) | audit/publish/ci/deploy-run-d39c15e.json |

## ۳-۱. تفکیک آزمون‌های ممیزی جدید

عدد ۲۲۰ با خروجی واقعی تطبیق دارد: ۱۵۷ آزمون خط مبنا + ۶۳ آزمون جدید ممیزی = ۲۲۰. تفکیک ۶۳ آزمون جدید:

| فایل آزمون | شمار | محتوا |
| --- | --- | --- |
| auditEngineScenarios.test.ts | ۴۳ | ساختار گراف ۲۳ مهارت + ۲۰ سناریوی تصمیم + زمان‌بند لایتنر + تسلط چندشرطی + طبقه‌بندی خطا + سنجه‌ها + جریان |
| auditStorageSecurity.test.ts | ۹ | خرابی داده، خطای ظرفیت، سازگاری نسخهٔ قدیم، رد دستکاری import، شناسهٔ ناشناخته، برش نام |
| auditDashboardConsistency.test.tsx | ۶ | بازمحاسبهٔ مستقل ۸ کمیت داشبورد و گزارش والد از دادهٔ واقعی تلاش‌ها |
| auditFlowPaths.test.tsx | ۲ | دو مسیر دانش‌آموزی UI (حلقهٔ اصلاحی تکرارشونده؛ ادامهٔ مسیر با شواهد منفی) |
| contentGolden.test.ts (افزوده) | ۳ | رگرسیون دائمی: هم‌ارزی عددی گزینه‌ها، اتصال تشخیص به گزینهٔ واقعی، عدم نشت پاسخ در راهنما (۵ → ۸ آزمون) |

# ۴. تعیین تکلیف یافته‌های ممیزی (۲۱ اعلام‌شده + ۱ مکمل مستندشده)

گزارش ممیزی توزیع «۰ بحرانی / ۴ مهم / ۸ متوسط / ۹ جزئی = ۲۱» را اعلام کرد بود. بازشماری مستقل نشان داد مورد پنجمِ سطح مهم (غیرقابل‌دسترس‌بودن مقولهٔ تفسیر نمودار) در متن همان گزارش خارج از شمارش آمده بود؛ برای صداقت کامل در جدول زیر ۲۲ یافتهٔ متمایز ثبت شده و اختلاف شمارش آشتی‌سازی شده است. شرح کامل، شواهد و آزمون مرتبط هر ردیف: audit/publish/FINDINGS_DISPOSITION.md.

| شناسه | شرح کوتاه | شدت | وضعیت | شاهد اصلاح / آزمون |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F01 | q212 دو گزینهٔ هم‌ارز درست | مهم | اصلاح و تأیید شده | 48e70fe + آزمون دائمی هم‌ارزی عددی |
| F02 | q334 راهنماهای حمل نادرست | مهم | اصلاح و تأیید شده | ac03b82 + جدول طلایی کلید پاسخ‌ها |
| F03 | نشت پاسخ در عمیق‌ترین راهنمای ۱۶ شناسه | مهم | اصلاح و تأیید شده | 29146d6 + آزمون دائمی عدم نشت (۹۲ سؤال) |
| F04 | مقولهٔ تفسیر نمودار غیرقابل‌دسترس | مهم | اصلاح و تأیید شده | 83ba8ad + آزمون‌های طبقه‌بندی خطا |
| F05 | ۳ نشت پاسخ در راهنماهای جریان پایلوت | مهم | اصلاح و تأیید شده | 565d37a + دو مسیر UI آزمون‌شده |
| F06 | نمایش تسلط مؤکد پس از دو شکست پیاپی | متوسط | باز — تکلیف نسخهٔ بعد | سناریوهای S19/S20 (بدون تناقض) |
| F07 | وابستگی مرور به ماندگاری reviewPlan | متوسط | باز — تکلیف نسخهٔ بعد | آزمون بازسازی وضعیت بدون reviewPlan |
| F08 | بار شواهد تک‌تلاشی برای prereqChecked | متوسط | باز — تکلیف نسخهٔ بعد | سناریوی S02 مستند |
| F09 | نبود resume جریان درس | متوسط | باز — تکلیف نسخهٔ بعد | مسیرهای UI رفتار فعلی را پوشش می‌دهند |
| F10 | ثبت‌نشدن شواهد مرحلهٔ E | متوسط | باز — تکلیف نسخهٔ بعد | آزمون ثبت شواهد منفی مستند |
| F11 | هم‌نامی دو سنجهٔ تسلط | متوسط | باز — تغییر برچسب نسخهٔ بعد | بازمحاسبهٔ مستقل هر دو عدد منطبق |
| F12 | کش ثابت سرویس‌ورکر | متوسط | باز — نیازمند تست مرورگر | بررسی کد فاز ۶ + تأیید زندهٔ نسخهٔ فعلی |
| F13 | نبود پروفایل چنددانش‌آموزی/قفل والد | متوسط | باز — تکلیف نسخهٔ بعد | ۹ آزمون امنیت ذخیره‌سازی |
| F14 | ناهم‌خوانی متن تشخیص با گزینه (۳ سؤال) | جزئی | اصلاح و تأیید شده | 9fa8bad + آزمون اتصال تشخیص به گزینه |
| F15 | گام بعدی کم‌شخصی‌سازی در شروع | جزئی | پذیرفته‌شده با توجیه | آزمون پیشنهاد از موتور واقعی |
| F16 | اطمینان ٪۰ مهارت شروع‌نشده | جزئی | پذیرفته‌شده با توجیه | هشدار نمونهٔ کوچک و فرضیه در گزارش والد |
| F17 | شکاف پیش‌نیاز مفهومی دو مسیر | جزئی | باز — با بازنگری گراف | گراف فعلی بدون چرخه/یال نادرست |
| F18 | وضعیت‌های محتاطانهٔ دست‌نخورده | جزئی | پذیرفته‌شده با توجیه | سازگاری دادهٔ قدیم اثبات‌شده |
| F19 | تکرار محتوای واحد در حلقهٔ اصلاحی | جزئی | پذیرفته‌شده با توجیه | مسیر آزمون: شکست→تکرار→عبور |
| F20 | fallbackAnswer مرحلهٔ E نمایش داده نمی‌شود | جزئی | پذیرفته‌شده با توجیه | عدم افشای پاسخ حفظ شده |
| F21 | نبود سقف timestamp/hintsUsed | جزئی | پذیرفته‌شده با توجیه | import نامعتبر رد می‌شود (۹ آزمون) |
| F22 | دستکاری مستقیم localStorage | جزئی | پذیرفته‌شده با توجیه | ذاتی اپ آفلاین؛ مسیر import سخت‌گیرانه |

ارزیابی اثر موارد باقی‌مانده: هیچ‌یک تأیید نادرست آموزش، نمره‌دهی غلط، از‌دست‌رفتن داده یا افشای دادهٔ شخصی ایجاد نمی‌کند (جدول ارزیابی شش‌معیاره در FINDINGS_DISPOSITION.md، بخش د). موارد F06 تا F13 عمداً در این مرحله باز مانده‌اند چون مأموریت، افزودن قابلیت جدید را ممنوع کرده و هر تغییر نیازمند آزمون بود؛ تکلیف هر مورد مستند است.

# ۵. ماتریس پوشش کتاب رسمی ریاضی ششم

جدول ۳ — جمع‌بندی فصل‌به‌فصل (ماتریس کامل ۲۷ درس: COVERAGE_MATRIX_FINAL.md)

| فصل کتاب | درس‌ها | کامل | ناقص | پوشش‌نشده |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ۱ عدد و الگوها | ۶ | ۶ | — | — |
| ۲ کسر | ۴ | ۳ | — | عملیات ترکیبی (د۴) |
| ۳ اعداد اعشاری | ۳ | ۳ | — | — |
| ۴ تقارن و مختصات | ۳ | ۲ | انتقال شکل (د۲) | — |
| ۵ اندازه‌گیری | ۴ | ۳ | — | زاویه و اندازه‌گیری آن (د۴) |
| ۶ تناسب و درصد | ۳ | ۲ | کاربرد درصد مالی به‌جز تخفیف (د۳) | — |
| ۷ آمار و احتمال | ۴ | ۱ | نمودارها (د۲) | میانگین (د۱)؛ تکرار نسبی و احتمال (د۳) |
| جمع | ۲۷ | ۲۰ (٪۷۴) | ۳ (٪۱۱) | ۴ (٪۱۵) |

## ۵-۱. تطبیق چهار موضوع با فهرست رسمی اهداف کتاب

صرف نام‌بردن این چهار موضوع پوشش نیست؛ در ماتریس نهایی، هر هدف رسمی به مؤلفه‌های سنجش‌پذیر تجزیه و تک‌تک با وضعیت اپ تطبیق داده شده است (COVERAGE_MATRIX_FINAL.md بخش ۲). جمع‌بندی:

| موضوع | محل رسمی در کتاب | وضعیت در اپ | خلأ / تکلیف |
| --- | --- | --- | --- |
| عملیات ترکیبی روی کسرها | فصل ۲ درس ۴ | ❌ بدون درس، سؤال یا مهارت متناظر؛ پیش‌نیازها (ch2l2، ch2l3) کامل‌اند | ۱ درس + ≥۴ سؤال + مهارت با پیش‌نیاز sk-ch2l2/ch2l3 |
| زاویه و اندازه‌گیری آن | فصل ۵ درس ۴ | ❌ کل زنجیره (شناخت، نقاله، کشیدن) غایب است؛ آزمایشگاه هم ندارد | ۱ درس + ≥۴ سؤال + مهارت مستقل |
| میانگین | فصل ۷ درس ۱ | ❌ پوشش آموزشی صفر؛ استفادهٔ داخلی موتور از میانگین آموزش نیست | ۱ درس + ≥۴ سؤال (شامل مسئلهٔ وارونه) |
| تکرار نسبی و احتمال | فصل ۷ درس ۳ | ❌ تکرار نسبی، فضای نمونه و احتمال مساوی‌شانس پوشش ندارد | ۱ درس + ≥۴ سؤال + ترجیحاً آزمایشگاه تکرار |

ادعای پوشش کامل کتاب مطرح نمی‌شود؛ این ماتریس سند مرجع طراحی چهار درس جدید پس از مجوز توسعه است.

# ۶. امنیت، حریم خصوصی و سازگاری داده‌ها

- بدون هیچ تماس شبکه‌ای در کد برنامه؛ تنها دادهٔ شخصی: نام اختیاری با برش ۳۰ نویسه (آزمون اجراشده)؛ بدون آنالیتیکس/تبلیغات. هیچ دادهٔ واقعی دانش‌آموزی در گزارش‌ها و تصاویر نیست.

- اعتبارسنجی و پایداری (۹ آزمون سبز): JSON خراب → بازسازی ایمن؛ خطای ظرفیت → بدون کرش؛ xp منفی/بی‌نهایت، تلاش بدون منبع، reviewPlan بدشکل → رد؛ شناسهٔ ناشناخته → نادیده‌گرفتن ایمن.

- سازگاری دادهٔ قدیم: وضعیت نسخهٔ پیش‌از‌موتور پذیرفته و مهارت‌ها از آن ساخته می‌شود؛ ارتقا پیشرفت را از دست نمی‌دهد (آزمون اجراشده).

- محدودیت‌های مستند و تکلیف‌دار: دستکاری مستقیم localStorage (ذاتی اپ آفلاین؛ مسیر import سخت‌گیرانه)، کش ثابت سرویس‌ورکر (F12)، نبود پروفایل چنددانش‌آموزی/قفل والد (F13).

گزارش کامل فاز ۶: audit/phase6/SECURITY_AUDIT.md؛ آزمون‌ها: tests/auditStorageSecurity.test.ts.

# ۷. خروجی واقعی CI و Deployment

پس از انتشار ۱۸ commit ممیزی، هر دو گردش‌کار به‌صورت خودکار روی همان SHA اجرا شدند و سبز شدند:

| گردش‌کار | SHA | نتیجه | لینک عمومی |
| --- | --- | --- | --- |
| CI (typecheck+lint+test+build) | d39c15e | موفق — 35 ثانیه | github.com/aresmaeily2/RYAZI-YAR-SIX/actions/runs/41021683845 |
| Deploy to GitHub Pages | d39c15e | موفق — 52 ثانیه | github.com/aresmaeily2/RYAZI-YAR-SIX/actions/runs/41021683761 |

نسخهٔ زندهٔ https://aresmaeily2.github.io/RYAZI-YAR-SIX/ با build همین SHA سرو می‌شود؛ هش باندل build محلی (index-8Q5aoPxI.js / SHA-256 ثبت‌شده در controls) معیار مقایسهٔ بایت‌به‌بایت نسخهٔ زنده است و نتیجهٔ مقایسهٔ نهایی در audit/publish/CONTROLS.md ثبت می‌شود.

# ۸. فهرست مستندات تحویلی و مسیر دقیق آن‌ها

| قلم تحویلی | مسیر در مخزن |
| --- | --- |
| گزارش نهایی انتشار (DOCX / PDF) | audit/publish/report/گزارش-نهایی-انتشار-ریاضی‌یار-ششم.docx و .pdf |
| تصاویر واقعی ممیزی (۸ تصویر زنده) | audit/phase7/screenshots/01..08.png |
| گزارش اجرای آزمون‌ها | audit/publish/controls/controls-local.txt، test-full-output.txt (+ audit/phase7/final-controls.txt) |
| گزارش CI و deployment | audit/publish/ci/*.json + audit/publish/CONTROLS.md |
| فهرست commitهای ممیزی و وضعیت Git | audit/publish/GIT_STATE.md |
| ماتریس پوشش برنامهٔ درسی | audit/publish/COVERAGE_MATRIX_FINAL.md (+ audit/phase2/COVERAGE_MATRIX.md) |
| جدول تعیین تکلیف یافته‌ها | audit/publish/FINDINGS_DISPOSITION.md |
| گزارش امنیت، حریم خصوصی و سازگاری | audit/phase6/SECURITY_AUDIT.md |
| گزارش‌های هفت فاز ممیزی | audit/phase1..7/*.md و شواهد متنی همراه |
| فهرست راهنمای تحویل | audit/publish/DELIVERY.md |

# ۹. موارد باز و ریسک‌های باقی‌مانده

هشت مورد متوسط/جزئی باز، همگی تکلیف‌دارند (F06 تا F13 و F17 در جدول یافته‌ها) و هیچ‌کدام مانع پذیرش نیستند. بزرگ‌ترین ریسک عملیاتی، کش ثابت سرویس‌ورکر است که به‌روزرسانی کاربر بازگشتی را با تأخیر اعمال می‌کند و در نسخهٔ بعد با نسخه‌بندی کش یا network-first حل می‌شود. چهار درس پوشش‌نشده کتاب، خود موضوع مجوز توسعهٔ مرحلهٔ بعد است و ماتریس پوشش طراحی آن را پوشش می‌دهد.

# ۱۰. تصمیم نهایی

- تمام تغییرات ممیزی (۱۸ commit) به origin منتشر شد و SHA محلی و remote یکسان است؛ بدون force و بدون بازنویسی تاریخچه.

- CI و Deploy روی SHA منتشرشده سبز شدند؛ ۲۲۰/۲۲۰ آزمون + typecheck + lint + build پاک با خروجی ذخیره‌شده.

- هر ۲۲ یافتهٔ ممیزی تعیین تکلیف شدند: ۵ مهم (همگی اصلاح و با آزمون دائمی تأییدشده)، ۸ متوسط بازِ تکلیف‌دار، ۹ جزئی (۱ اصلاح‌شده، ۸ پذیرفته‌شده با توجیه فنی).

- هیچ ادعایی بدون شاهد نمانده: هر نتیجه به آزمون اجراشده، خروجی CI، مقایسهٔ باندل یا تصویر زنده ارجاع دارد.

تصمیم نهایی: ACCEPTED WITH MINOR ISSUES

نسخهٔ d39c15e (خط مبنا 1a90e4f + اصلاحات ممیزی منتشرشده) از نظر صحت ریاضی، موتور تطبیقی، جریان آموزشی، داشبورد و امنیت، محصولی قابل اعتماد برای دانش‌آموز پایهٔ ششم ارزیابی می‌شود. با تحقق کامل شرایط انتشار (پوشش‌های سبز و تعیین تکلیف یافته‌ها)، شرط آغاز توسعهٔ چهار درس جدید (عملیات ترکیبی، زاویه، میانگین، احتمال) بر اساس ماتریس پوشش فراهم است و شروع آن نیازمند مجوز صریح کارفرماست.